**4 Januari 2018**

**Perihal : Penawaran Website Ecommerce**

**Lampiran : -**

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan

Jakarta

Dengan Hormat,

Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, untuk mengajukan proposal mengenai pembangunan *website e-commerce* pada perusahaan anda.

*Website Ecommerce* yang kami ajukan merupakan system pada *website ecommerce* pada umumnya seperti adanya, *shopping cart, catalog product, wishlist*, dan lain-lainnya, juga beberapa integrasi pihak ketiga pada modul *shipping method* dan *payment method*.

Untuk memperjelas, kami juga lampirkan rincian sistem dan biaya yang diperlukan.

Demikian pengajuan proposal dari kami, dan atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**Eko Namiyanto**

**IT Cosultant**

**PROJECT SHEET**



|  |  |
| --- | --- |
| **Klien** | **PT.** |
| **Jenis** | **Swasta** |
| **Penawaran** | **Website Ecommerce** |
| **Estimasi Pengerjaan** | **3 bulan** |
| **Tanggal** | **4 Januari 2018** |

**NAMA MODUL DAN ESTIMASI WAKTU**

Estimasi pengerjaan website dikerjakan berdasarkan nama modul dengan total waktu **3 bulan (90 hari)** dari penandatangan kesepakatan. Berikut ini adalah nama modul serta rincian waktu pengerjaan (*timeline*) :

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Modul | Durasi (hari) |
| Catalog Product/Management Product | **10** |
| Shopping Cart sampai Checkout | **10** |
| QR Code Generator | **3** |
| QR Code scan from web (*offline order*) | **5** |
| Customer Account | **5** |
| Data Order | **5** |
| User Management (*Access Control List*) | **3** |
| Share Product (*Google, Fb, Twitter*) | **3** |
| Register Customer (*Google, Fb, Twitter*) | **3** |
| Login Customer (*Google, Fb, Twitter*) | **3** |
| Favorite Product | **5** |
| Wishlist | **5** |
| Feedback/Comment | **5** |
| Shipping Method (Third Party Integration) | **5** |
| Payment Method (Midtrans Integration) | **5** |
| Customer API | **5** |
| Sales Order API | **5** |
| Product Management API | **5** |
| TOTAL ESTIMASI | **90** |

Demikian nama-nama modul dan estimasi waktu yang kami ajukan. Untuk modul yang kurang akan dibicarakan sampai terjadi kesepakatan.

**TIM PENGEMBANG (DEVELOPER)**

Untuk tim developer kami membutuhkan sedikitnya 5 orang, diantaranya adalah :

1. **Backend Developer (2 Orang)**, bertugas mengerjakan bagian integrasi, modul-modul pengolahan data dan pembuatan API.
2. **Frontend Developer (1 Orang)**, bertugas membuat layout dan design website (*responsive design*).
3. **Project Manager/System Analyst (1 Orang)**, bertugas mendapatkan business proccess dari client dan merancang sistem.
4. **System Administrator (1 Orang),** bertugas mengkonfigurasi server agar website berjalan sesuai yang diharapkan.

**HARGA PENAWARAN**

Untuk harga penawaran, kami ajukan berdasarkan total pengerjaan Website dan Web Service. Berikut adalah biayanya :



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qty | Unit | Price | Total |
| Website | **1** | **Unit** | **70.000.000** | **70.000.000** |
| Web Service (Rest API) | **1** | **Unit** | **15.000.000** | **15.000.000** |
| TOTAL | | | | **85.000.000** |

**SISTEM PEMBAYARAN**

Untuk sistem pembayaran kami mengajukan 3 kali pembayaran, yaitu :

1. **PEMBAYARAN PERTAMA**, dibayarkan sebesar 30% dari total harga setelah terjadi kesepakatan (MoU).
2. **PEMBAYARAN KEDUA**, dibayarkan sebesar 50% dari total harga, dengan ketentuan website selesai setelah 80%.
3. **PEMBAYARAN KETIGA**, dibayarkan sebesar 20% dari total harga, dengan ketentuan website telah berjalan 100%.

**SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA**

Jika setelah kesepakatan *client* ingin menambah atau merubah modul yang sudah dibuat, maka kami akan memberikan penambahan biaya (*charge*) berdasarkan tingkat kesulitan dari modul tersebut.

**PENUTUP**

Demikian proposal penawaran dari kami, mudah-mudahan perusahaan anda bisa menjalin kerjasama yang baik untuk saat ini ataupun kedepannya. Terima kasih